男鹿市森林カーボンクレジット推進事業業務仕様書

１　業務名

男鹿市森林カーボンクレジット推進事業業務

２　目的

男鹿市有林を対象に、国内において地球温暖化対策のための排出削減・吸

収量認証制度（以下、「Ｊ－クレジット制度」という。）に基づくＪ－クレジ

ットの認証・販売を行うことにより、その収入を市有林整備に活用すること

を目的とする。

この取り組みは、男鹿市の温暖化対策実行計画の将来ビジョンの柱の一つ

「農林水産業のＧＸ」の中に位置付けられている「森林施業の推進による吸

収源の確保」を加速化させるために実施するものである。

３　対象

男鹿市有林　1,063.71ha

※森林経営計画書（令和５年６月１日認定、認定番号　５－１）による。

４　業務期間

協定締結日から令和17年３月31日まで（予定）

５　業務内容

本業務は、「Ｊ－クレジット制度」を活用して、男鹿市の温暖化対策実行

計画の将来ビジョンの関連施策の推進を加速化させるために行うもので、業

務概要は次のとおりとするが、詳細は本公募型プロポーザルにより提案され

た内容を踏まえ協定締結時の協議により決定する。

(1) プロジェクト計画書妥当性確認・登録申請

男鹿市が契約締結したプロジェクト計画書妥当性確認業務への対応及びプロジェクトの登録申請を行う。

(2) モニタリング実施・報告書作成

プロジェクト計画書に基づき、二酸化炭素吸収量を算定するためのモニタリングを行い、モニタリングの実施結果に基づき吸収量を算定の上、「

モニタリング報告書」を作成し、Ｊ－クレジットの認証申請を行う。

(3) 販売・維持管理

認証されたＪ－クレジットを男鹿市との協議を経て販売業務を行う。

また、対象となる期間におけるモニタリングを毎年実施し、その結果を

モニタリング報告書にまとめる。

(4) 打ち合わせ

①業務に関する打ち合わせは、必要に応じて適宜実施するものとする。

②実施方法は、原則として、対面とするが、状況に応じてオンラインでの

打ち合わせも可とする。

(5) 成果品の提出

業務の成果品の提出については、モニタリング報告書、業務過程で収集

したデータ等を１部ずつ提出し、その他男鹿市が求めるものについて提出するものとする。

(6) その他

本仕様書に定めのない事項のうち、本業務の遂行に当たり必要と思われる事項については、男鹿市へ提案、協議の上、これを決定し行うものとする。

また、業務の進捗については、男鹿市に定期的に報告するものとする。

(7) 業務内容再掲

上記に記載した業務内容の各項目別の主として取り組む者、補助を行う

者は次のとおりとする。

| 項目 | 市 | 受託者 |
| --- | --- | --- |
| プロジェクト計画書作成 | 〇 | △ |
| 妥当性確認審査機関との業務委託契約 | 〇 |  |
| 妥当性確認（現地検査、書類検査、書類修正） | △ | 〇 |
| プロジェクト登録申請書作成及び申請 |  | 〇 |
| モニタリング（森林巡視） |  | 〇 |
| モニタリング（航空レーザ計測及びデータ解析） |  | 〇 |
| モニタリング報告書作成及び申請 |  | 〇 |
| モニタリング審査機関との検証業務委託契約 |  | 〇 |
| モニタリング検証（現地検査、書類検査、書類修正） | △ | 〇 |
| Ｊ－クレジット制度認証申請書作成及び申請 |  | 〇 |
| Ｊ－クレジット販売、移転、無効化 |  | 〇 |

※「〇」は業務を主として取り組む者、「△」は業務の補助を行う者

６　資料の貸与

本業務の遂行上必要な又は利用可能な資料で、男鹿市が所有しているもの

については貸与する。この場合、受託者は貸与されたリストを作成して男鹿

市へ提出し、業務終了後、速やかに返却するものとする。

航空レーザ関係については、令和４年度計測、令和５年度データ解析を実

施済である。

７　制度関係文書

本業務の実施に当たっては、本仕様書の定めによるほか、次のＪ－クレジ

ット制度文書を遵守して実施するものとする。

(1) 実施要領 Ver.8.5 (2026年1月9日)

(2) 実施規定（プロジェクト実施者向け）Ver.11.5(2026年3月4日)

(3) 同上　　（審査機関向け）Ver.4.3(2026年1月9日)

(4) モニタリング算定規定（森林管理プロジェクト用）Ver.3.12.(2026年1

月9日)

(5) 方法論策定規定（森林管理プロジェクト用）Ver.3.5(2026年9月12日)

(6) 約款（プロジェクト実施者向け）Ver.1.3(2024年12月20日)

８　個人情報の保護

本業務により取得した個人情報については、個人情報の保護に関する法律

等関係法令に基づき取り扱うこと。

９　機密保持

(1) 本業務を実施する事業者は、協定から生じる一切の権利・義務を第三者

に譲渡してはならないものとし、業務で知り得た内容を第三者に開示・漏

洩してはならない。業務終了後も同様とする。

(2) 本業務で使用する各種資料・データに含まれる情報等、情報の機密性が

高く求められる資料を使用するため、紛失又は漏洩のないよう細心の注意

を払うものとする。

10　提出書類

本業務を実施する事業者は、次の書類について男鹿市に提出すること。

(1) 費用見積　　　　　：年度当初　１部

(2) 販売報告書　　　　：毎月　　　１部

(2) 業務収支報告書　　：年度末　　１部

(3) 業務経費内訳　　　：年度末　　１部

(4) その他市が必要と認め指定するもの

11　その他

(1) 業務の実施に当たっては、男鹿市と協議及び打ち合わせを行い、業務を

遂行すること。

(2) 本業務は、本仕様書に基づいて実施すること。ただし、目的達成のた

め、より効率的、効果的な意見等があれば提案すること。

(3) 本仕様書に定めのない事項については、その都度、男鹿市と協議の上で

決定し、男鹿市の指示に従うものとする。